# КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

## Разработка платформы WhatsApp Business для казахстанского рынка

Дата: 17.08.2026

Основание: техническое задание «Платформа WhatsApp Business для казахстанского бизнеса», версия 1.1

Срок действия предложения: 30 календарных дней

## 1. ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ

Готовый к продаже продукт: браузерный кабинет, в котором команда компании отвечает клиентам

с одного номера WhatsApp, рассылки идут легально по одобренным шаблонам, а переписка

автоматически попадает в CRM клиента.

Продукт строится вокруг официального WhatsApp Business API от Meta. Никаких обходных решений

на whatsapp-web.js, из-за которых номер компании банится навсегда, — только тот канал,

который Meta считает законным.

Вы получаете исходный код, документацию по развёртыванию, инструкцию администратора

и работающую систему на ваших серверах.

## 2. ЧТО УЖЕ СДЕЛАНО ДО ПОДПИСАНИЯ ДОГОВОРА

Чтобы предложение не было обещанием на бумаге, часть работы выполнена заранее и может быть

показана в действии:

Приём сообщений работает вживую. Сообщение с телефона проходит путь Meta → сервер →

база данных → браузер и появляется в кабинете за секунды. Проверено на тестовом номере Meta.

Общий инбокс собран. Список диалогов с поиском по имени, номеру и тексту переписки,

лента сообщений с разделителями по дням, статусы доставки, обратный отсчёт 24-часового окна

Meta, блокировка ответа после его истечения. Светлая и тёмная темы, работает на телефоне.

Техническое задание доведено до версии 1.1 после разбора кабинета прямого конкурента

изнутри. Из объёма убраны обещания, которые невозможно выполнить, — подробности в разделе 5.

Демонстрация проводится по запросу, до подписания договора и без обязательств.

## 3. ЭТАПЫ, СРОКИ И СТОИМОСТЬ

Работа разбита на четыре этапа. Каждый заканчивается работающей функциональностью, которую

можно принять и использовать. Вы платите за этап и видите результат до того, как оплачивать следующий.

| Этап | Содержание | Срок | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Подключение и инбокс | Подключение номера через Embedded Signup в режиме Coexistence, импорт истории за 6 месяцев, общий инбокс, контакты и сегменты, роли и права команды (M-01, M-02, M-03) | 3 недели | 650 000 ₸ |
| 2. Шаблоны и рассылки | Редактор шаблонов, отправка на модерацию Meta и отслеживание статуса, сегменты, очередь отправки с учётом лимитов, отчёты, автостоп при падении качества номера (M-04, M-05) | 2 недели | 450 000 ₸ |
| 3. Интеграции и деньги | Bitrix24 и amoCRM, исходящие вебхуки, приветствия и автоответы вне рабочих часов, тарифы, оплата через Kaspi и счета на безнал, баланс, закрывающие документы (M-06, M-07, M-08) | 2 недели | 600 000 ₸ |
| 4. Аналитика, пилот, запуск | Рабочий стол и отчёты, внутренняя админка, нагрузочное тестирование, закрытый пилот на 3–5 реальных компаниях, перенос на боевые серверы, обучение поддержки, передача кода (M-09) | 3 недели | 400 000 ₸ |
|  |  | 10 недель | 2 100 000 ₸ |

Сроки считаются с даты предоставления доступов, перечисленных в разделе 7, и идут

последовательно. Этапы 2 и 3 могут выполняться параллельно этапу 4 в части подготовки пилота.

### Если бюджет ограничен

Этапы самостоятельны. Можно начать с первого и остановиться: **650 000 ₸ дают работающий

продукт** — подключённый номер, общий инбокс, контакты, роли. Этого достаточно, чтобы

подключить первых клиентов, начать получать деньги и оплачивать следующие этапы из выручки.

Остальные этапы подключаются по мере готовности, отдельными соглашениями, без потери

сделанного и без переделок.

## 4. СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОСЛЕ ЗАПУСКА

150 000 ₸ в месяц. Отдельный договор, заключается по желанию.

Входит: устранение ошибок, обновления под изменения правил Meta, консультации вашей поддержки,

мониторинг работоспособности, восстановление после сбоев.

Правила Meta меняются регулярно и с последствиями для денег: с 01.07.2025 изменилась модель

оплаты сообщений, с 01.10.2026 служебные ответы внутри 24-часового окна становятся платными.

Без сопровождения эти изменения придётся отслеживать и внедрять вам самостоятельно.

Гарантия на выполненные работы — 3 месяца с даты приёмки этапа, независимо от наличия

договора сопровождения. Ошибки, возникшие по вине Исполнителя, устраняются бесплатно.

## 5. ЧТО В ОБЪЁМ НЕ ВХОДИТ

Честный список — чтобы не было расхождений в ожиданиях.

| Не входит | Почему |
| --- | --- |
| Ответ клиенту из карточки amoCRM | Требует доступа к механизму каналов чатов amoCRM. Доступ выдаётся по заявке, в неопределённые сроки и не всем. Прямой конкурент на этом рынке его не получил и работает односторонне. Переписка в amoCRM передаётся, отвечает оператор из нашего кабинета |
| Собственная CRM с канбан-доской | Мы усиливаем CRM клиента, а не заменяем её. Своя доска всегда проигрывает amoCRM и становится источником поддержки |
| Telegram, Instagram Direct, VK, Avito | Каждый канал — отдельный протокол и отдельная поддержка. Фокус на WhatsApp даёт лучший продукт в нише вместо среднего во всех |
| Визуальный конструктор ботов и ИИ-ассистент | 6–10 недель разработки ради функции, которую в первый месяц настраивает менее 10 % клиентов. В объёме есть приветствие, автоответ вне рабочих часов и меню-кнопки |
| Мобильные приложения iOS и Android | Адаптивный веб закрывает сценарий «ответить с телефона». Две сборки и два ревью в сторах — отдельный цикл релизов |
| Карточный эквайринг | Kaspi и счета на безналичный расчёт закрывают платежи на этом рынке. Эквайринг добавляется позже, если появится спрос на иностранные карты |
| Интерфейс на казахском языке | Локализация заложена архитектурно, перевод выполняется после стабилизации интерфейса, чтобы не переводить дважды |

Всё перечисленное может быть выполнено отдельными соглашениями после запуска.

## 6. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

30 % стоимости этапа — предоплата, до начала работ по этапу.

70 % — по факту приёмки этапа.

Оплата в тенге, на счёт ИП Исполнителя или переводом, по согласованию.

Этапы оплачиваются по отдельности: обязательство на весь объём сразу не требуется.

Приёмка этапа — 5 рабочих дней. Если замечаний нет, этап считается принятым.

Замечания принимаются в письменном виде и устраняются в рамках согласованного объёма бесплатно.

## 7. ЧТО НУЖНО ОТ ЗАКАЗЧИКА

Без этих пунктов работа либо не начнётся, либо остановится на середине.

| Что | Когда | Почему это критично |
| --- | --- | --- |
| Юридическое лицо в Казахстане (ТОО или ИП) | до старта | Требуется для верификации в Meta и приёма платежей. Самый долгий пункт — оформлять начинать немедленно |
| Аккаунт Meta for Developers и Business Manager, роль разработчика для Исполнителя | 1-я неделя | Без неё разработка ведётся только на тестовом номере, боевое подключение невозможно |
| Запуск верификации бизнеса в Meta | 1-я неделя | Идёт параллельно разработке и занимает от нескольких дней до нескольких недель |
| Kaspi для бизнеса и банковские реквизиты | к 3-му этапу | Нужны до разработки биллинга |
| Утверждённые тарифы и наценка на сообщения | к 3-му этапу | Без них модуль оплаты придётся переделывать |
| Бренд: название, домен, логотип | к 1-му этапу | Клиент видит их в окне подключения от Meta |
| 3–5 компаний для закрытого пилота | к 4-му этапу | Реальные клиенты из целевых ниш, готовые подключить свой номер |
| Решение по amoCRM | до старта | Подавать заявку на каналы чатов и ждать — или ограничиться односторонней передачей |

Задержка любого из пунктов сдвигает соответствующий этап на срок задержки и не является

нарушением обязательств Исполнителя.

## 8. РАЗДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Исполнитель разрабатывает программное обеспечение. Все отношения с Meta, банками, CRM-сервисами

и конечными клиентами оформляются на юридическое лицо Заказчика — Исполнитель не является

стороной этих отношений и не может их инициировать.

| Задача | Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- | --- |
| Разработка кабинета, инбокса, рассылок, биллинга, интеграций | ✅ | — |
| Развёртывание на сервере, документация, обучение поддержки | ✅ | — |
| Регистрация приложения в Meta, верификация бизнеса | подготовка технической части | ✅ подаёт от юрлица |
| Юридическое лицо, реквизиты, приём платежей | — | ✅ |
| Оплата хостинга, доменов и трафика сообщений Meta | подбор конфигурации | ✅ оплачивает |
| Обработка персональных данных конечных клиентов | техническая защита | ✅ оператор данных по закону РК |
| Маркетинг, продажи, привлечение клиентов | — | ✅ |

## 9. ПОЧЕМУ ЭТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Объём проверен, а не выдуман. Техническое задание составлено после разбора трёх аналогов,

включая изучение кабинета прямого конкурента изнутри. Из объёма заранее убраны обещания,

которые невозможно выполнить, — вы не узнаете о них на восьмой неделе работ.

Требования Meta учтены на уровне архитектуры. Окно 24 часа, лимиты получателей, рейтинг

качества номера, платные категории сообщений и изменение тарифов с 01.10.2026 заложены

в проект, а не будут «доделываться потом».

Хранение данных в Казахстане с первого дня. Закон о персональных данных требует держать

данные граждан РК на серверах в стране. Перенос после запуска стоит в разы дороже.

Работающий прототип есть уже сейчас и показывается до подписания договора.

*Предложение не является публичной офертой. Окончательные сроки и стоимость фиксируются

договором. Объём работ определяется техническим заданием версии 1.1.*