# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

## Платформа WhatsApp Business для казахстанского бизнеса

Версия: 1.1 (черновик для согласования)

Дата: 17.08.2026

Рынок: Казахстан

Срок MVP: 10–12 недель

## 1. ЗАЧЕМ ЭТОТ ПРОДУКТ

WhatsApp — основной канал продаж для малого и среднего бизнеса в Казахстане. Клиент пишет в чат и там же принимает решение о покупке. Но сам по себе WhatsApp для компании работает плохо:

номер лежит в одном телефоне, отвечать может только один человек;

история переписки уходит вместе с уволенным менеджером;

заявки теряются среди непрочитанных чатов;

любая рассылка приводит к блокировке номера, напечатанного на вывеске;

переписка никак не связана с CRM.

Meta решает это через WhatsApp Business API (WABA), но выдаёт только программный интерфейс — без экрана, без кнопок, без входа. Пользоваться им напрямую стоматология или агентство недвижимости физически не может.

Суть продукта: мы строим рабочее место вокруг WABA. Браузерный кабинет, где вся команда отвечает клиентам с одного номера компании, рассылки идут легально по одобренным шаблонам, а переписка автоматически попадает в CRM заказчика.

### Кто покупает

Ниши: стоматологии и медцентры, салоны красоты, агентства недвижимости, онлайн-школы и курсы, интернет-магазины, турагентства, автосалоны.

Профиль: 3–30 сотрудников, 100–3000 обращений в месяц, есть amoCRM или Bitrix24 (либо нет CRM вовсе).

Кто решает: владелец или РОП. Он покупает не «API», а «мы перестали терять заявки».

## 2. РАЗБОР АНАЛОГОВ

Изучены Kelesu (kelesu.kz), wtsp.cloud и Wazzup24 как эталон рынка.

| Функция аналога | Какую задачу закрывает | Вердикт |
| --- | --- | --- |
| Подключение в режиме Coexistence с переносом истории до 6 месяцев | Снимает главный страх покупателя — «потеряю переписку и приложение в телефоне» | ЯДРО |
| Embedded Signup — подключение за 5 минут без программиста | Без него онбординг превращается в платную услугу внедрения | ЯДРО |
| Общий инбокс: все чаты в браузере, отвечает вся команда | Главная ценность продукта, ради неё покупают | ЯДРО |
| Шаблоны сообщений и модерация Meta из кабинета | Единственный легальный способ написать клиенту первым | ЯДРО |
| Рассылки по сегментам с отчётом о доставке | Вторая по значимости причина покупки | ЯДРО |
| Интеграция с amoCRM и Bitrix24 | Отсекает клиентов, у которых уже есть CRM, — а это большинство платящих | ЯДРО, но двусторонней она получается только с Bitrix24; см. M-07 |
| Биллинг в тенге, резидентство РК, поддержка на рус/каз | Единственное, что Wazzup24 не может скопировать | ЯДРО |
| Instagram Direct в том же окне | Реальный запрос ниш, но отдельный API и удвоение работы | Фаза 2 |
| ИИ-бот по анкете компании | Хорошая допродажа, но требует отлаженного ядра | Фаза 2 |
| Визуальный конструктор ботов (drag-n-drop) | Продаётся хорошо, используется редко; месяцы разработки | Фаза 2 |
| Собственная мини-CRM «Сделки» (канбан) | Конкурирует с нашими же интеграциями и всегда проигрывает настоящей CRM. У wtsp.cloud продаётся отдельным модулем за 14 990 ₸/мес — то есть деньги на этом есть | УБИРАЕМ из MVP, кандидат в фазу 2 |
| Мультиканальность: Telegram, VK, Avito | Расфокус. «WhatsApp для Казахстана» — сильнее, чем «ещё один агрегатор» | УБИРАЕМ |
| Каталог товаров и корзина в чате | Требуется единицам, поддерживать дорого | УБИРАЕМ |
| Мобильное приложение оператора | Закрывается адаптивной вёрсткой за 5% усилий | УБИРАЕМ |

## 3. ЧТО У АНАЛОГОВ СДЕЛАНО ПРАВИЛЬНО (копируем осознанно)

3.1. Онбординг без потерь. Раньше переход на API означал: удали приложение, потеряй историю и группы. Это убивало сделки. Meta открыла режим сосуществования (Coexistence) — приложение остаётся, API работает параллельно на том же номере, история за 6 месяцев переносится. Оба аналога строят на этом весь первый экран сайта. У нас подключение — флоу из четырёх шагов внутри продукта, а не заявка «оставьте контакты».

3.2. Цена названа прямо на сайте. wtsp.cloud публикует тарифы (19 990 ₸ и 29 990 ₸/мес) и даёт 3 дня бесплатно без звонка менеджера. Малый бизнес не хочет разговаривать с продавцом до того, как увидит продукт.

3.3. Локальность как оружие. Резидентство в РК, договоры по местному законодательству, оплата в тенге, поддержка на казахском. Это то, что российский Wazzup24 не закроет никогда. Локальность — основа позиционирования, а не приятная деталь.

3.4. Модульные тарифы. Базовый доступ, интеграции, бот продаются отдельно. Средний чек растёт без привлечения новых клиентов. Архитектуру тарифов закладываем сразу.

3.5. Официальность как главный аргумент. Весь маркетинг аналогов строится на противопоставлении «серым» сервисам на whatsapp-web.js, где номер банится навсегда. Следствие для разработки: никаких обходных путей, только официальный Cloud API.

## 4. ЧТО МЫ СОЗНАТЕЛЬНО НЕ ДЕЛАЕМ

| Отсекаем | Причина |
| --- | --- |
| Свою CRM с канбаном | Мы усиливаем CRM клиента, а не заменяем её. Своя доска будет всегда хуже amoCRM и станет источником поддержки. Для тех, у кого CRM нет, хватает контактов с тегами и заметками |
| Telegram, VK, Avito и прочие каналы | Каждый канал — отдельный протокол, баги и поддержка. Фокус на WhatsApp даёт лучший продукт в нише вместо среднего во всех |
| Визуальный конструктор ботов на старте | 6–10 недель разработки ради функции, которую в первый месяц настроит менее 10% клиентов. В MVP — приветствие и автоответ вне рабочих часов |
| Мобильные приложения iOS/Android | Две сборки, два ревью в сторах, отдельный цикл релизов. Адаптивный веб закрывает сценарий «ответить с телефона» |
| Телефонию и звонки | Другой рынок, другие интеграции и лицензии |
| Партнёрский и реселлерский кабинет | Нужен при потоке агентств-партнёров. До первых 50 платящих выплаты считаются вручную |
| Каталог товаров и оплату в чате | Товарные фиды, остатки, платёжный цикл — отдельный продукт, а не функция |
| Интерфейс на казахском в MVP | Локализацию закладываем архитектурно (строки вынесены), переводим после стабилизации интерфейса, чтобы не переводить дважды |

## 5. СОСТАВ MVP — ЧТО РАЗРАБАТЫВАЕМ

Девять модулей. Всё, что не перечислено здесь, в объём первого релиза не входит.

### M-01. Подключение номера

Embedded Signup от Meta, встроенный в кабинет — клиент проходит его сам

Режим Coexistence: приложение на телефоне продолжает работать

Импорт контактов и истории переписки за 6 месяцев

Проверка статуса номера, рейтинга качества (зелёный/жёлтый/красный) и текущего лимита отправки

Экран «что делать, если номер уже в WhatsApp Business» с пошаговой инструкцией

### M-02. Общий инбокс

Список диалогов: непрочитанные, назначенные на меня, все, закрытые

Приём и отправка текста, фото, видео, документов, голосовых, геолокации

Обновление в реальном времени без перезагрузки страницы

Таймер 24-часового окна в шапке диалога

Назначение диалога на оператора, теги, внутренние заметки, закрытие диалога

Поиск по сообщениям и контактам, быстрые ответы по «/»

### M-03. Контакты

Автоматическое создание карточки при первом сообщении

Имя, телефон, теги, произвольные поля, источник, ответственный

Импорт и экспорт CSV, дедупликация по номеру

Сегменты по тегам и полям — используются в рассылках

### M-04. Шаблоны сообщений

Редактор шаблона с переменными, кнопками и медиа-шапкой

Выбор категории: маркетинг / служебное / код подтверждения

Отправка на модерацию Meta и отслеживание статуса

Предпросмотр «как увидит клиент» и подсказки, из-за чего шаблоны отклоняют

### M-05. Рассылки

Выбор сегмента и шаблона, подстановка переменных из карточки контакта

Расчёт стоимости и проверка баланса до запуска

Очередь с ограничением скорости под лимит номера, запуск по расписанию

Отчёт: отправлено, доставлено, прочитано, ошибки, отписки

Автостоп при росте отказов или падении рейтинга качества

### M-06. Простая автоматизация

Приветствие первому обращению

Автоответ вне рабочих часов с расписанием по дням

Меню-кнопки первого уровня и маршрутизация по выбору

Автоназначение диалога по очереди или по тегу

### M-07. Интеграции с CRM

Bitrix24 — двусторонний обмен через Открытые линии: переписка в карточке лида и сделки,

ответ из Bitrix24 уходит клиенту. Требует платного тарифа Bitrix24 и прав администратора портала

на стороне клиента.

amoCRM — односторонняя передача: входящее сообщение создаёт сделку или прикрепляется

к существующему контакту, переписка видна в карточке. Ответ из amoCRM в WhatsApp

в объём MVP не входит — см. врезку ниже.

Исходящие вебхуки для всех остальных систем: любая CRM или учётная система забирает

переписку к себе и отправляет сообщения обратно через наш API.

Публикация приложения в маркетплейсе Bitrix24.

> Почему amoCRM односторонняя. Отвечать клиенту из карточки amoCRM можно только через

> механизм «каналов чатов», доступ к которому amoCRM выдаёт отдельным решением по заявке,

> в неопределённые сроки и не всем. Прямой конкурент на этом рынке (wtsp.cloud) двусторонность

> реализовать не смог и пишет клиентам, что стоит в очереди на доступ.

>

> Двусторонний обмен с amoCRM выносится в отдельное соглашение и начинается только после того,

> как Заказчик получит доступ к каналу чатов от amoCRM. До этого момента переписка передаётся

> в одну сторону, а отвечает оператор из нашего кабинета.

### M-08. Кабинет, команда и биллинг

Регистрация, роли: владелец, администратор, оператор

Приглашение сотрудника одноразовой ссылкой, без почтовой рассылки: ссылку передаёт

владелец сам любым способом. Убирает зависимость от почтового сервиса и спам-фильтров

Скрытие номеров клиентов от сотрудников: оператор видит маску вместо номера,

полная база остаётся у владельца. Настройка на уровне организации

Тарифы, пробный период, автопродление

Оплата: Kaspi (пуш в приложение) и счёт на безналичный расчёт для ТОО и ИП

Баланс на сообщения, история списаний по каждой рассылке

Счета и закрывающие документы для юрлиц

Уведомления о низком балансе и приближении лимита

### M-09. Аналитика и админка

Рабочий стол клиента: числа, а не графики — статус подключения номера, сколько диалогов

требует ответа, всего диалогов и контактов. Разбор конкурентов показал, что графиков

в кабинете нет ни у кого: владельцу бизнеса на 100–3000 обращений нужен ответ на вопрос

«всё ли в порядке», а не аналитическая панель

Отчёт по рассылке: отправлено, доставлено, прочитано, ошибки, отписки

Скорость первого ответа и нагрузка на операторов — таблицей по сотрудникам

Внутренняя админка: список клиентов, статус номеров, ручное вмешательство в очередь

Журнал действий пользователей

Графики и диаграммы в MVP не делаем. Если после пилота выяснится, что их спрашивают, —

добавляются отдельно и быстро, данные для них всё равно копятся.

## 6. ПРАВИЛА META, КОТОРЫЕ ФОРМИРУЮТ ПРОДУКТ

Это не пожелания, а жёсткие ограничения платформы. Интерфейс обязан их отражать, иначе клиент теряет номер или деньги.

| Ограничение | Как это выглядит в продукте |
| --- | --- |
| Окно 24 часа. После сообщения клиента есть сутки на свободный ответ, дальше — только одобренный шаблон | Обратный таймер в диалоге; по истечении поле ввода блокируется и предлагается шаблон |
| Оплата за каждое доставленное сообщение (модель Meta с 01.07.2025), тариф зависит от категории и страны | Предрасчёт стоимости рассылки, списание по факту доставки, детализация |
| Служебные ответы внутри окна пока бесплатны, но с 01.10.2026 становятся платными | Тарифная модель проектируется с учётом этой даты, а не переделывается после |
| Лимит уникальных получателей: старт с 1 000 в сутки, далее 10 000, 100 000, без лимита; рост автоматический при хорошем качестве | Текущий лимит виден в кабинете; рассылка планируется исходя из него |
| Рейтинг качества номера падает от жалоб и блокировок, тянет за собой лимиты | Мониторинг рейтинга, оповещение при жёлтом, автостоп рассылок при красном |
| Модерация шаблонов Meta — от минут до суток, возможен отказ | Статус шаблона, причина отказа, кнопка «исправить и отправить снова» |

### Решение, которое принимает заказчик до старта

У Meta две партнёрские роли:

Tech Provider — мы даём софт под своим брендом и собственный Embedded Signup, за сообщения клиент платит Meta напрямую, мы берём деньги только за подписку.

Solution Partner — нужна кредитная линия от Meta, зато мы выставляем клиенту счёт и за трафик сообщений, зарабатывая на наценке.

Рекомендация: стартовать как Tech Provider — путь короче, кредитная линия не нужна. Ограничение: до прохождения верификации бизнеса и ревью приложения можно подключать до 10 новых клиентов за 7 дней, после верификации — до 200. Верификацию запускаем в первую неделю, она идёт параллельно разработке.

## 7. АРХИТЕКТУРА И ТЕХНОЛОГИИ

| Слой | Решение | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Кабинет | Next.js (React), TypeScript, адаптивная вёрстка | Инбокс — интерфейс с высокой интерактивностью; быстрый первый экран |
| API | Node.js, TypeScript, REST + WebSocket | Один язык на весь проект, быстрый найм и передача кода |
| База данных | PostgreSQL | Мультитенантность, транзакции биллинга, поиск по переписке |
| Очереди и кэш | Redis + очередь задач | Рассылки, повторные попытки, ограничение скорости отправки |
| Файлы | S3-совместимое хранилище | Медиа из чатов: фото, документы, голосовые |
| Внешние сервисы | WhatsApp Cloud API, эквайринг в тенге, SMS для входа | Только официальные каналы |
| Инфраструктура | VPS с локацией в РК, Docker, ежедневные бэкапы | Требование по хранению персональных данных граждан РК |

Ключевые сущности данных: Организация → Пользователи и Роли → Подключённые номера (WABA) → Контакты → Диалоги → Сообщения и Вложения. Отдельно: Шаблоны, Рассылки и их Получатели, Тарифы и подписки, Операции по балансу, Интеграции, Журнал событий.

Данные организаций изолированы на уровне запросов: ни один запрос не выполняется без привязки к организации текущего пользователя.

Обмен с Meta:

приём вебхуков: входящие сообщения, статусы доставки, изменение качества и лимитов;

обязательная проверка подписи запроса, защита от повторной обработки события;

очередь исходящих с повторными попытками и учётом ограничений скорости;

полное логирование обмена — без него разбор инцидентов невозможен.

## 8. ТРЕБОВАНИЯ ВНЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ

| Параметр | Требование |
| --- | --- |
| Доставка входящего в инбокс | не более 3 секунд |
| Открытие диалога с историей | не более 1,5 секунды |
| Одновременных операторов на организацию | до 30 |
| Пропускная способность рассылки | 80 сообщений/сек с учётом лимитов Meta |
| Доступность сервиса | 99,5% в месяц |
| Хранение переписки | бессрочно, выгрузка по запросу клиента |
| Резервное копирование | ежедневно, хранение 30 дней |
| Браузеры | Chrome, Edge, Safari — две последние версии; мобильный веб |
| Язык интерфейса | русский в MVP, архитектурная готовность к казахскому |

Безопасность и персональные данные:

хранение персональных данных граждан РК на серверах в Казахстане — требование закона о персональных данных;

шифрование трафика, хеширование паролей, двухфакторный вход для владельца организации;

токены доступа к Meta и CRM хранятся в зашифрованном виде;

разграничение прав: оператор видит только назначенные диалоги, если так настроено;

журнал действий: кто читал, писал, экспортировал контакты;

удаление данных организации по запросу в течение 30 дней после расторжения.

## 9. ТАРИФНАЯ МОДЕЛЬ

Цены сверены с прямым конкурентом (wtsp.cloud, разбор кабинета — docs/research/competitors/).

Подписка покрывает интерфейс, трафик сообщений оплачивается отдельно.

| Тариф | Что входит | Ориентир |
| --- | --- | --- |
| Пробный | Полный доступ, ограничение по числу сообщений | 3–7 дней, 0 ₸ |
| Старт | 1 номер, до 3 операторов, инбокс, контакты, шаблоны, рассылки, API и вебхуки | от 19 990 ₸/мес |
| Бизнес | Всё из «Старт» + интеграции с CRM, автоматизация, до 10 операторов | от 29 990 ₸/мес |
| Сообщения | Пополняемый баланс, списание по факту доставки шаблонов | тариф Meta + наценка |

Скидка за период оплаты: 6 месяцев — 10 %, 12 месяцев — 20 %. Считается от суммы подписки.

Дополнительные сотрудники: до 3 включительно бесплатно, каждый следующий — 5 000 ₸/мес,

оплачивает владелец кабинета.

Платные модули подключаются к любому тарифу и продаются отдельно. Архитектура тарифов

закладывается так, чтобы модуль включался и отключался без правки кода:

| Модуль | Ориентир | Фаза |
| --- | --- | --- |
| ИИ-бот | +29 990 ₸/мес за пакет ответов | фаза 2 |
| Собственная CRM «Сделки» | +14 990 ₸/мес | не делаем, см. раздел 4 |

Модель ИИ-бота — пакет ответов, а не безлимит: клиент выбирает объём, цена считается за ответ,

пакет закончился — бот замолкает. Доплат сверх пакета нет, неожиданного счёта клиент не получает.

Пробный период начинается не с регистрации, а с подключения номера. Клиент не сжигает

бесплатные дни, пока разбирается с Meta, а мы не платим за неактивные аккаунты. До подключения

кабинет открыт и не ограничен — ограничение включается вместе с первым живым сообщением.

Оплата в Казахстане:

| Способ | Кому | Как работает |
| --- | --- | --- |
| Kaspi | физлица, ИП | пуш в приложение Kaspi, клиент подтверждает, тариф включается автоматически |
| Счёт на безналичный расчёт | ТОО и ИП | счёт выставляется вручную, тариф включается после поступления денег |

Карточный эквайринг в MVP не требуется — оба способа выше закрывают платежи на этом рынке,

и так же работает прямой конкурент. Эквайринг рассматривается позже, если появится спрос

на оплату иностранными картами.

Конкретные цифры утверждает заказчик. Требование к разработке: тарифы, скидки, лимиты и состав

модулей задаются в админке, без правки кода.

## 10. ПЛАН РАБОТ

| Срок | Этап | Содержание |
| --- | --- | --- |
| Недели 1–2 | Подготовка и обвязка | Регистрация в программе Meta, запуск верификации бизнеса, каркас проекта, БД, аутентификация, роли, приём вебхуков |
| Недели 3–5 | Подключение и инбокс | M-01, M-02, M-03: Embedded Signup, Coexistence, импорт истории, двусторонний чат с медиа и реалтаймом, карточки контактов |
| Недели 6–7 | Шаблоны и рассылки | M-04, M-05: редактор шаблонов, модерация, сегменты, очередь отправки, отчёты, автостоп по качеству |
| Недели 8–9 | Интеграции и деньги | M-06, M-07, M-08: Bitrix24, amoCRM, вебхуки, автоответы, тарифы, оплата через Kaspi и счета, баланс, документы, роли и права команды |
| Недели 10–11 | Аналитика и пилот | M-09, нагрузочное тестирование, закрытый пилот на 3–5 реальных компаниях, исправления |
| Неделя 12 | Запуск | Перенос на боевые серверы, документация, обучение поддержки, передача кода и доступов |
| Далее | Фаза 2 (отдельное соглашение) | Instagram Direct, ИИ-ассистент, конструктор сценариев, казахский интерфейс, партнёрский кабинет |

## 11. КРИТЕРИИ ПРИЁМКИ

Критерии разделены на две группы. Группа А зависит только от Исполнителя и проверяется на тестовом номере Meta. Группа Б требует доступов и учётных записей, которые предоставляет Заказчик (см. раздел 14), и проверяется после их получения.

### Группа А — принимается по завершении разработки

Три оператора одновременно ведут переписку с одного номера; сообщения приходят в инбокс не позднее 3 секунд.

Отправляются и принимаются текст, фото, документ, голосовое сообщение.

Шаблон создаётся, уходит на модерацию Meta и получает статус в интерфейсе.

Рассылка проходит по очереди с отчётом о доставке и корректным списанием с баланса.

По истечении 24 часов интерфейс блокирует свободный ответ и предлагает шаблон.

При падении рейтинга качества до красного активные рассылки останавливаются автоматически.

Пользователь одной организации не может получить доступ к данным другой — проверено тестом.

Кабинет, роли, тарифы, начисление и списание баланса работают в полном объёме.

Переданы исходный код, документация по развёртыванию и инструкция администратора.

### Группа Б — принимается после предоставления доступов Заказчиком

Новая компания самостоятельно регистрируется и подключает свой номер за один сеанс, без участия разработчика (требует верифицированного приложения Meta и одобренного Embedded Signup).

Приложение WhatsApp Business на телефоне клиента продолжает работать после подключения; история за 6 месяцев видна в кабинете (требует режима Coexistence на боевом приложении).

Входящее сообщение создаёт сделку в Bitrix24; ответ из Bitrix24 доходит клиенту (требует платного тарифа Bitrix24 и прав администратора портала).

Входящее сообщение создаёт сделку в amoCRM, переписка видна в карточке (односторонняя передача — ответ из amoCRM в объём не входит, см. M-07).

Оплата через Kaspi проходит, подписка активируется; счёт на безналичный расчёт формируется и после оплаты включает тариф (требует аккаунта Kaspi для бизнеса и банковских реквизитов Заказчика).

Важно: невозможность проверить пункты группы Б по причинам, не зависящим от Исполнителя, не является основанием для отказа в приёмке работ группы А и не приостанавливает оплату выполненных этапов.

## 12. РИСКИ

| Риск | Что делаем |
| --- | --- |
| Верификация бизнеса в Meta затягивается и блокирует подключение клиентов | Запускаем в первую неделю, до разработки интерфейса; на время ожидания работаем в лимите 10 клиентов за 7 дней |
| Meta меняет правила и тарифы (как 01.07.2025 и как будет 01.10.2026) | Тарифы и категории вынесены в настройки; изменение цен не требует правки кода |
| Клиент приводит номер, уже привязанный к другому провайдеру или в бане | Проверка номера на первом шаге подключения с понятным объяснением, что делать |
| Массовые жалобы роняют качество номеров | Обязательная отписка в маркетинговых шаблонах, автостоп, подсказки в интерфейсе рассылок |
| Требования по хранению персональных данных в РК не выполнены | Хостинг в Казахстане с самого начала; перенос после запуска дороже в разы |
| amoCRM не даёт доступ к каналам чатов, двусторонний обмен невозможен | Объём MVP изначально описан как односторонняя передача (M-07). Двусторонность — отдельное соглашение после получения доступа. Заказчик предупреждён до начала работ |
| Kaspi отказывает в подключении приёма платежей | Остаётся счёт на безналичный расчёт для ТОО и ИП — он закрывает корпоративных клиентов и не требует ничего, кроме реквизитов |
| Расширение объёма работ по ходу проекта | Разделы 4 и 5 — закрытый список. Всё сверх него оформляется отдельным соглашением |

## 13. ЧТО НУЖНО ОТ ЗАКАЗЧИКА ДО СТАРТА

Роль в программе Meta: Tech Provider или Solution Partner. От этого зависит, кому клиент платит за сообщения и зарабатываем ли мы на трафике. Рекомендация — Tech Provider.

Юридическое лицо в Казахстане и верифицированный Business Manager. Нужны для верификации в Meta и эквайринга. Оформление начинать немедленно — самый долгий пункт.

Приём платежей. Нужен аккаунт Kaspi для бизнеса (на ИП или ТОО заказчика) и банковские

реквизиты для счетов на безналичный расчёт. Карточный эквайринг на старте не требуется —

см. раздел 9. Это существенно короче: договор с банком-эквайером занимает недели,

Kaspi подключается заметно быстрее.

Утверждённые тарифы, скидки за период и размер наценки на сообщения. Нужны до разработки

биллинга, иначе модуль придётся переделывать.

3–5 компаний для закрытого пилота — реальные клиенты из целевых ниш, готовые подключить номер на 10-й неделе.

Бренд: название, домен, логотип. Требуются для Embedded Signup — клиент видит их в окне подключения от Meta.

Кто ведёт поддержку после запуска — служба заказчика или мы по отдельному договору сопровождения.

Доступ разработчика в Business Manager Заказчика — роль разработчика в приложении Meta. Без неё разработка ведётся только на тестовом номере и боевое подключение невозможно.

Решение по amoCRM. Двусторонний обмен требует доступа к механизму каналов чатов amoCRM,

который выдаётся по заявке и в неопределённые сроки. Заказчику нужно решить: подавать заявку

и ждать (тогда двусторонность оформляется отдельным соглашением после получения доступа)

или ограничиться односторонней передачей, как в разделе M-07. Прямой конкурент на этом рынке

доступа не получил и работает односторонне.

## 14. ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН

Исполнитель разрабатывает программное обеспечение. Все отношения с Meta, банками, CRM-сервисами и конечными клиентами оформляются на юридическое лицо Заказчика — Исполнитель не является стороной этих отношений и не может их инициировать.

| Задача | Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- | --- |
| Разработка кабинета, инбокса, рассылок, биллинга, интеграций | ✅ | — |
| Развёртывание на сервере и передача документации | ✅ | — |
| Регистрация приложения в Meta for Developers | помощь и инструкции | ✅ владелец аккаунта |
| Верификация бизнеса в Meta, подача на ревью приложения | подготовка технической части заявки | ✅ подаёт от юрлица |
| Юридическое лицо, БИН, банковские реквизиты | — | ✅ |
| Приём платежей: Kaspi для бизнеса, реквизиты для счетов | подключение API | ✅ оформляет на своё юрлицо |
| Аккаунты разработчика в amoCRM и Bitrix24, подача в маркетплейс Bitrix24 | разработка приложений | ✅ аккаунты и подача |
| Заявка на доступ к каналам чатов amoCRM (для двусторонности) | техническая часть заявки | ✅ подаёт от юрлица |
| Оплата хостинга, доменов и трафика сообщений Meta | подбор конфигурации | ✅ оплачивает |
| Обработка персональных данных конечных клиентов | техническая защита | ✅ оператор данных по закону РК |
| Поддержка клиентов после запуска | по отдельному договору | ✅ по умолчанию |
| Маркетинг, продажи, привлечение клиентов | — | ✅ |

### Разработка до предоставления доступов

Meta предоставляет бесплатный тестовый номер сразу при создании приложения — без верификации бизнеса, с ограничением в 5 получателей. На нём Исполнитель ведёт полноценную разработку и отладку всех модулей. Верификация Заказчика требуется только для боевого запуска и приёмки пунктов группы Б.

### Влияние задержек на сроки

Сроки в разделе 10 отсчитываются от даты предоставления Заказчиком доступов из раздела 13. Задержка верификации в Meta, оформления эквайринга или регистрации в маркетплейсах CRM сдвигает соответствующие этапы на срок задержки и не является нарушением обязательств Исполнителя.

Документ подлежит согласованию сторонами до начала работ. Объём работ определяется разделами 4, 5 и 10; всё, что в них не указано, реализуется по отдельному соглашению.

### Что изменилось в версии 1.1 (17.08.2026)

Правки внесены после разбора кабинета прямого конкурента wtsp.cloud изнутри

(материалы — docs/research/competitors/wtsp-cloud/).

| Раздел | Изменение | Почему |
| --- | --- | --- |
| M-07 | amoCRM понижена до односторонней передачи | Двусторонность требует доступа к каналам чатов amoCRM; конкурент его не получил |
| M-08 | Добавлены скрытие номеров от сотрудников и приглашение одноразовой ссылкой | Проверенные решения конкурента, дёшевы в реализации |
| M-09 | Графики убраны, остались числа и таблицы | Ни у одного конкурента графиков в кабинете нет |
| 9 | Скидки за период, платные модули, цена доп. сотрудников, старт пробного периода от подключения номера | Цены и модель сверены с рынком |
| 9, 13, 14 | Карточный эквайринг заменён на Kaspi и счета на безнал | Так работает конкурент; эквайринг — недели переговоров с банком |
| 11 | Критерии приёмки приведены в соответствие с новым объёмом | Иначе пункт по amoCRM был бы невыполним |
| 12 | Добавлены риски по amoCRM и Kaspi | — |